【B01数据平台部】统计系统合并、迁移路线图

当前可合并系统：tongji、 data、 stat平台

路线图规划：

| 原系统 | 事项 | 备注 | 时间 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STAT | 联运产品收入 | 已完成 | 2015年4月中 | 2015.04.16 |
| STAT | 联运部 | 暂不迁移，新游戏接入tongji。 |  |  |
| STAT | BOSS下VIP所有统计项 | 内容非常繁杂 | 2015年5月底 | 2015.05.14 |
| STAT | 在运营游戏几个活跃指标 | 3天、7天活跃 | 2015年4月底 | 2015.04.28 将于2015.06.23 关闭stat上的显示 |
| DATA | 广告效果 | 页面功能全面升级，DB重新设计，计算逻辑重写 | 2015年Q3结束 |  |
| STAT | BOSS下其它内容（米币） | 内容非常繁杂 | 2015年Q4结束 |  |
| STAT | 在运营游戏的节点全部迁入 | 无数据节点隐藏，有数据节点逐步迁移 | 视推进速度 |  |
| DATA | 游戏运营及其它杂项 |  | 2016年Q1结束 |  |

一、stat向tongji迁移

（一）stat当前没有迁入tongji的

- 摩尔庄园2，摩尔勇士，视频产品中心，麦咭小怪兽，无线事业部，架构部直接废弃，无人看不需要邮件周知。

- BOSS, 账号整合优化进入tongji，后文详细列出。

- 联运部 有效数据不多，创想兵团迁入，考虑以“游戏自定义”方式，换到tongji页面展示，后台计算仍在老stat里运行。后文详细列出。  暂不迁移，费时费力，新游戏统一接入tongji平台。

- 61平台需jimmy、violet评估，有效数据已不多。

- 统计系统 需ping评估。

（二）stat里已迁入tongji的

正在运营的B01自研游戏，仍有部分数据在stat里看，如boss下vip相关，活跃的（三天、七天、一月等指标），这些内容急需先迁入tongji。

活动等节点的内容，无数据的隐藏，有数据的让游戏逐步迁移。

（三）具体实施方案

1、BOSS, 账号平台内容庞大，2015Q4结束完成迁移。

2、联运部数据，预计2015年6月前完成迁移。

附上hiro列出仍运营的游戏

- B0SS->米币->联运游戏消费米币 即当前tongji里的联运->收入，但hiro要求要像stat那样全部游戏都列出（包括关停游戏），方案待讨论（TODO）

- 联运部下的文件夹整体迁移到tongji，后续新加游戏的新增、注册、活跃数据仍然要体现，只能依赖于老stat的统计项维护。结论是不迁移，没必要。

二、data向tongji迁移

（一）数据展示： KPI数据已迁移，广告效果页面功能大优化进入tongji。

广告效果，以第2条游戏效果为主（第1条归入第2条），渠道效果废弃，多月留存功能归入第2条。渠道的tad管理页面也需要迁移。

下载专区里，除周版本数据模板可作为新功能迁入外（已停止运算），其它均在tongji里有。