## Slide 1: 统计平台(20130819-20130823)

## Slide 2: 本周工作
测试统计表达式的计算逻辑
B03统计拉取数据以及临时的需求
统计日报程序由脚本自动检查并发出，不依赖于人为检查
stat和data合并，目前已完成对stat的风格修改
日常维护

## Slide 3: 遇到的问题
  1、对多区多服模式的游戏支持得不够
  2、当前存在多套数据相关的系统，维护工作量大
  3、为了日报数据的准确，每天需要有1-2人花上午半天的时间在核对，费时费力
  4、B03的统计需要打通北京IDC和苏州IDC之间的路由

## Slide 4: 下周安排
1、迁移摩尔庄园的数据
2、统计系统整套机制的调整，参考talkingdata的做法，通过提供sdk的方式让项目部接入
3、完成data中战神联盟统计和stat的合并

## Slide 5
        谢谢大家！