## Slide 1: 统计平台(20131014-20131018)

## Slide 2: 本周安排
一、新平台的数据库表方案基本确定，收集日志模块也已OK，日志格式还需要逐步调整
二、唯一数机器加入hadoop集群(总容量:100T)
三、无线项目组拉取数据

## Slide 3: Q4规划
目标：
10.1.1.104
为产品提供便捷、快速的数据
分布数据、重要模块数据的个性展现和处理
为各项目提供统一的、系统而全面的运营数据平台
步骤：
第一阶段：系统设计、数据库设计(2013-10-18)
第二阶段：程序开发(2013-11-29)
第三阶段：测试(2013-12-15)
第四阶段：接入(2013-12-31)

## Slide 4
        谢谢大家！