## Slide 1: 统计平台(20130902-20130906)

## Slide 2: 本周工作
验证摩尔庄园的数据，迁移小花仙和约瑟传说两个项目
考虑统计Q4的技术方案
梳理各游戏核心指标
基本指标 | 新增用户数
 | 活跃用户数
 | 每日最高在线
 | 平均在线时长
 | 注册总人数
活跃部分 | 三天活跃
 | 七天活跃
 | 14天活跃
 | 30天活跃
付费部分 | 付费总用户数/付费总额
 | 包月付费用户数/包月总额
 | 按条付费用户数/按条付费总额

## Slide 3
留存部分 | 新增用户留存 | 次日留存人数/留存率
 |  | 3日留存人数/留存率
 |  | 7日留存人数/留存率
 |  | 14日留存人数/留存率
 |  | 30日留存人数/留存率
 | 活跃用户留存 | 次日留存人数/留存率
 |  | 3日留存人数/留存率
 |  | 7日留存人数/留存率
 |  | 14日留存人数/留存率
 |  | 30日留存人数/留存率

## Slide 4: 遇到的问题
  1、夜间备份数据库时DB压力很大，导致数据包有可能重发
  2、20130904hadoop集群因namenode的内存溢出导致集群不工作(已做监控)

## Slide 5: 下周安排
1、迁移功夫派以及联运游戏
2、Q4统计技术方案初稿，确定对外提供的接口
3、页面优化以及收藏功能
4、日常维护

## Slide 6
        谢谢大家！