## Slide 1: 统计平台(20130916-20130918)

## Slide 2: 本周工作
唯一数文件的迁移
讨论Q4的规划和方案
整理出摩尔斗斗和平台产品中心待删除数据，节后提交DBA进行删除

## Slide 3: 遇到的问题
  1、磁盘空间不足问题
  2、hadoop集群11.118宕机一次
  3、唯一数文件服务器71.36无法登陆

## Slide 4: 下周安排
1、为国庆期间的稳定运营做准备工作
2、确定Q4的关键任务和进度安排
3、多区服游戏统计支持自定义列的显示

## Slide 5
        谢谢大家！