**10-30版本任务**

1. 【我的收藏】最新优化需求：排序、列宽调节、指标反选（10-30版本）
2. 【游戏分析】默认打开页面为上次查看过的项目（10-30版本）
3. 移动端的统计平台开发（约3周时间开发完成）
4. 广告系统（页游）（后台开始数据开发，整个开发约11月底完成）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **10.30版本** | **11.13版本** | **11.27版本** | **12.11版本** |
| 前端 | ‘我的收藏’最新优化需求：排序、列宽调节、指标反选 |  | 广告系统页面开发 | 充值系统页面开发 |
| 【游戏分析】默认打开页面为上次查看过的项目 |  |  |  |
| 移动端的统计平台 | |  |  |
| 后台 | 广告系统（页游）数据开发与测试 | | 充值系统数据开发与测试 | |